## Slide 1
팀 킥오프 · 무엇을 만들고, 누가 무엇을 하나
ViralCraft AI
영상을 컴퓨터비전으로 분석해 바이럴 리메이크 전략을 만드는 AI 스튜디오
상명대 소프트웨어학과 · 컴퓨터비전 팀 프로젝트 | github.com/iluv4/viralcraft-ai

## Slide 2
우리가 만드는 것 (한눈에)
무엇을
인기 숏폼 영상을 넣으면 → 흥행 요소를 분석하고 → 한국형 리메이크 대본·스토리보드를 만들어주는 웹앱
왜
성공하는 숏폼엔 공식(훅·템포·CTA)이 있는데, 분석·기획에 시간이 너무 든다. 그걸 AI가 5분으로 압축
우리만의 차별점
단순 API 호출이 아니라, 영상에서 컴퓨터비전으로 '진짜 정보'를 뽑아낸다 (수업 핵심)

## Slide 3
동작 흐름
영상을 넣으면 이렇게 흘러간다
1 영상 입력
사용자가 릴스/쇼츠 영상 업로드
▶
2 컴퓨터비전
장면전환·모션·대표 프레임을 뽑아냄 (OpenCV)
▶
3 AI 분석
대표 프레임만 Gemini에 전달 → 빠르고 정확
▶
4 결과
훅·템포·리메이크 대본·스토리보드·TTS 제공
포인트: 영상 전체가 아니라 'CV로 고른 핵심 프레임 몇 장'만 AI에 보내서 빠르고 싸다.

## Slide 4
지금 상태 (어디까지 됐나)
완료
프론트(웹화면) Vercel 배포
viralcraft-extracted.vercel.app
완료
백엔드 CV+AI 코드 작성 (backend/)
OpenCV 파이프라인·실험 하네스 포함
완료
GitHub 레포 + 발표자료 PPT
github.com/iluv4/viralcraft-ai
할일
백엔드 실행/연동 + 실험 데이터
각자 역할에서 진행 (다음 장)

## Slide 5
역할 분배 (4명 기준 · 3명이면 D 분담)
A
CV 엔지니어
영상에서 정보 추출하는 OpenCV 코드
프레임추출·샷경계검출·옵티컬플로우·키프레임 선정
B
AI / 프롬프트
AI에 잘 물어보고 실험으로 증명
속도 최적화·프롬프트 실험 하네스 돌리기·결과 정리
C
프론트 / 풀스택
웹화면 + 백엔드 연결 + 배포
UI에 CV결과 시각화·프론트↔백엔드 연동·버그수정
D
기획 / 발표 / QA
문서·발표·테스트
PPT·데모 시나리오·실험 데이터 표 정리·테스트

## Slide 6
각자 이것만 하면 됨
역할별 할 일 (단계별)
A · CV
backend/ 에서 cv_pipeline.py 검증 → 샘플영상으로 컷·키프레임 정확도 확인 → 지표 그래프
B · AI
run_harness.py 로 프롬프트 실험 3~5회 → results.csv 정리 → 최적 조합 결론
C · 프론트
Firebase 승인도메인 추가 → src/services 를 백엔드 호출로 교체 → 재배포
D · 기획
PPT 수치 실측값 교체 → 데모 시나리오·녹화 → 테스트 체크리스트

## Slide 7
일정 — 오늘(5/24) → 기말 2주차(6/12)
W1
5/24–5/31
기반 구축
CV 기본동작 확인 · 백엔드 실행 · 프론트↔백엔드 연결 준비
W2
6/1–6/7
핵심 + 실험
옵티컬플로우·키프레임 완성 · 속도 측정 · 프롬프트 실험
W3
6/8–6/12
통합·발표
합치기 · 실험결론 · 발표자료·데모 (기말이라 코드 최소)

## Slide 8
기억할 것
핵심은 '컴퓨터비전'
데모는 노트북 로컬 실행이 제일 안전 (배포는 옵션)
발표 핵심 = 샷경계·모션·키프레임 + 속도·실험 그래프
막히면 GitHub 레포 docs/ 폴더에 다 정리돼 있음
github.com/iluv4/viralcraft-ai · docs/ 폴더: 계획·CV설계·실험·배포 가이드