## Slide 1
상명대학교 소프트웨어학과 · 컴퓨터비전
ViralCraft AI
영상을 '컴퓨터비전'으로 해체하여 바이럴 공식을 추출하는 AI 스튜디오
핵심 한 줄 API만 호출하던 구조 → CV로 진짜 정보를 뽑아 키프레임만 AI에 전달
github.com/iluv4/viralcraft-ai

## Slide 2
지금 코드의 문제 — 왜 점수가 안 나오나
현재 ViralCraft는 영상/링크를 Gemini API에 '그대로' 던진다. 컴퓨터비전이 없다.
링크 분석 = 환각
URL을 텍스트로만 전달 → 모델이 영상을 실제로 보지 못함
'템포·핵심장면'이 가짜
keyTimestamps·tempo를 모델이 지어낸 텍스트로 출력
느리고 비싸다
매번 영상 전체를 업로드 → 지연·토큰 낭비
API 키 노출
vite가 GEMINI 키를 브라우저 번들에 주입 → 도용 위험

## Slide 3
프로젝트 재정의
영상에서 CV로 진짜 정보를 뽑고,
대표 키프레임만 AI에 보낸다
1
CV 콘텐츠 확보
샷경계·옵티컬플로우·키프레임 = 수업 평가의 본체
2
속도·비용 절감
전체영상 대신 키프레임 N장만 전송
3
환각 제거 + 보안
CV 측정값으로 그라운딩 + 키를 서버에 은닉

## Slide 4
To-Be 아키텍처
React (프론트)
업로드 · 결과 시각화
컷 타임라인 · 모션 그래프
FastAPI + OpenCV
① 프레임추출 ② 샷경계검출
③ 옵티컬플로우 ④ 키프레임선정
Gemini (서버 호출)
키프레임 N장 + 메타로
분석·전략·이미지·TTS
▶
▶
핵심 효과 CV를 백엔드(Python/OpenCV)에 두어 ① 컴퓨터비전 코드가 깔끔하고 ② 영상 전체 전송을 없애 빠르며 ③ API 키가 클라이언트에서 사라진다.

## Slide 5
컴퓨터비전 파이프라인 (실제 구현됨)
backend/app/cv_pipeline.py · OpenCV + NumPy
F1
프레임 추출
일정 간격(3fps)으로 샘플링 + 다운스케일(480px) → 속도↑
F2
샷 경계 검출
인접 프레임 HSV 히스토그램 χ² 거리 > (mean+k·std) → 컷 검출
F3
모션·템포 정량화
Farneback 옵티컬 플로우 평균 크기 + 컷 빈도 → 템포 '수치화'
F4
대표 키프레임 선정
샷별 Laplacian 선명도 + colorfulness 가중합 최대 프레임

## Slide 6
속도·비용 최적화 (F5)
영상 전체 vs 키프레임만 전송 — 실험으로 측정할 핵심 그래프 (예시 수치)
Chart: 
| 전체 영상 | 키프레임 8장 | 키프레임 4장
지연(초) | 14.2 | 5.1 | 3.4
−76%
지연 절감
키프레임 8장 기준
−70%
토큰/비용 절감
전송 데이터 급감
≈ 동등
분석 품질
CV 그라운딩으로 보완

## Slide 7
프롬프트 엔지니어링 — '여러 번 실험'의 근거
프롬프트 실험 하네스
backend/experiments/run_harness.py — 프롬프트 변형 × 입력방식을 자동으로 돌려 지표를 CSV로 기록
변수
프롬프트 V0~V4 (역할강화·Few-shot·CoT·CV메타주입) × 입력 I0~I3 (전체영상·키프레임8·4·링크)
지표
스키마 충족률 · 타임스탬프 정합성(CV 컷과 오차) · 일관성 · 지연 · 토큰 · 사람 루브릭(5점)
결론
최적 조합 도출: V4(CV 그라운딩) × I1(키프레임) → 환각↓, 타임스탬프 오차↓

## Slide 8
역할 분배 (3~4명)
A · CV 엔지니어
F1~F4 프레임추출·샷경계·옵티컬플로우·키프레임
산출물 · CV 모듈 · 알고리즘 검증 · 지표 그래프
B · AI/프롬프트
F5 속도최적화 · 프롬프트 실험 하네스 · 모델 고정
산출물 · 프롬프트 세트 · 실험표 · 평가 루브릭
C · 프론트/풀스택
UI 통합·시각화 · 백엔드 프록시(키 은닉) · 버그픽스
산출물 · React 통합 · FastAPI 연동
D · 기획/발표/QA
발표자료·README · 데모 시나리오 · 테스트
산출물 · PPT · 데모 영상 · 체크리스트 (3명이면 분담)

## Slide 9
일정 — 오늘(5/24) → 기말 2주차(6/12)
W1
5/24 – 5/31
기반 구축
프레임추출+샷경계 MVP · 백엔드 프록시(키 은닉) · 실존 모델 고정
W2
6/1 – 6/7
핵심 CV·실험
옵티컬플로우 템포·키프레임선정 · 속도 before/after 측정 · 프롬프트 실험 1차
W3
6/8 – 6/12
통합·발표
엔드투엔드 통합 · 실험 결론 · 발표자료·데모 (기말주간이라 신규코드 최소)

## Slide 10
발표에서 보여줄 것
CV가 들어간 '진짜' 바이럴 분석기
샷 경계 검출 정확도 (정답 컷과 P/R/F1 비교)
옵티컬 플로우 모션 그래프 → 템포 수치화
속도·비용 최적화 그래프 (전체영상 vs 키프레임)
프롬프트 실험표 (정량 근거) + 키 은닉 보안 다이어그램
github.com/iluv4/viralcraft-ai